Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności

osobom ze szczególnymi potrzebami

na lata 2021 – 2025

Działając na podstawie art. 14 ust. 5 w zw.  z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1696) Koordynator ds. dostępności w Sądzie Rejonowym w Kolbuszowej niniejszym przedstawia plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w  Sądzie Rejonowym w Kolbuszowej:

DIAGNOZA:

| Zakres dostępności | Zalecenia do wdrożenia |
| --- | --- |
| Dostępność architektoniczna | - Oznaczenie krawędzi schodów pomiędzy kondygnacjami wewnątrz budynku Sądu (wyróżnienie początku i końca biegów schodów do piętra II). |
| Dostępność cyfrowa | - Monitorowanie strony internetowej Sądu w zakresie wymagań obowiązujących przepisów. - Uaktualnienie deklaracji dostępności Sądu. - Przeszkolenie poszczególnych pracowników w zakresie dostępności cyfrowej. |
| Dostępność informacyjno-komunikacyjna | - Umożliwienie kontaktu z Sądem osobom niepełnosprawnym. - Umożliwienie interesantom dostępu do tłumacza języka migowego (on-line). - Instalacja pętli indukcyjnej w pomieszczeniu Biura Obsługi Interesanta Sądu. - Zapewnienie na stronie Sądu informacji o podstawowej działalności w postaci tekstu: - odczytywalnego maszynowo, - łatwego do czytania, - nagranego w języku migowym - Popularyzowanie wśród pracowników Sądu informacji dotyczącej zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - Opracowanie i wdrożenie procedury ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami. |

| Zakres tematyczny oraz terminy realizacji |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Planowane działania | Sposób realizacji | Osoba/Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację | Termin realizacji |
|  | Szkolenia w zakresie dostępności cyfrowej | Zapewnienie możliwości szkoleń z zakresu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Samodzielna Sekcja Administracyjna | w całym okresie działania |
|  | Oznaczenie krawędzi schodów pomiędzy kondygnacjami wewnątrz budynku Sądu (oznaczenie początku i końca biegu schodów) | - Zaprojektowanie i uzyskanie niezbędnych uzgodnień. - Realizacja zadania | Samodzielna Sekcja Administracyjna | zadanie wdrożono w 2022 roku |
|  | Oznaczenie krawędzi schodów zewnętrznych przy wejściu głównym do budynku Sądu | - Zaprojektowanie i uzyskanie niezbędnych uzgodnień. - Realizacja zadania | Samodzielna Sekcja Administracyjna | 2022 r. |
|  | Monitorowanie strony internetowej Sądu w zakresie wymagań obowiązujących przepisów | Dostosowanie dokumentów elektronicznych do wymagań ustawowych | Specjalista ds. Administracyjnych | w całym okresie działania |
|  | Zapewnienie na stronie Sądu informacji o podstawowej działalności w postaci tekstu: • odczytywalnego maszynowo, • łatwego do czytania, nagranego w języku migowym | - Zgromadzenie i opracowanie niezbędnych materiałów w przedmiotowym zakresie - Udostępnienie informacji na stronie Sądu | Specjalista ds. Administracyjnych | zadanie wdrożono w 2023 roku |
|  | Uaktualnienie deklaracji dostępności Sądu | - Zgromadzenie i opracowanie niezbędnych materiałów w przedmiotowym zakresie - Aktualizacja deklaracji | Specjalista ds. Administracyjnych | w całym okresie działania |
|  | Umożliwienie interesantom dostępu do języka migowego | - Wybór wykonawcy i uzyskanie niezbędnych uzgodnień. - Realizacja zadania. | Specjalista ds. Administracyjnych | 2022 r. |
|  | Instalacja pętli indukcyjnej w Biurze Obsługi Interesanta | - Wybór wykonawcy i uzyskanie niezbędnych uzgodnień. - Realizacja zadania. - Zamieszczenie informacji na stronie Internetowej Sądu o posiadaniu pętli. | -Samodzielna Sekcja Administracyjna -Specjalista ds. Administracyjnych | 2025 r. |
|  | Umożliwienie kontaktu z Sądem osobom niepełnosprawnym | - Udostępnienie na stronie Internetowej Sądu zakładki w zakresie dostępności. - Udostępnienie na stronie Internetowej Sądu formularza do kontaktu przez osobę niepełnosprawną. | -Specjalista ds. Administracyjnych | w całym okresie działania |
|  | Bieżąca analiza stanu budynku i pomieszczeń Sądu Rejonowego w Kolbuszowej pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | - Bieżąca analiza stanu budynku oraz pomieszczeń Sądu Rejonowego w Kolbuszowej; - Ewentualne oszacowanie kosztów prac i usług w zakresie możliwości przystosowania budynku oraz pomieszczeń Sądu w celu zapewnienia minimalnych wymagań dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Specjalista ds. Administracyjnych | w całym okresie działania, w styczniu 2024 roku przeniesiono BOI do większego pomieszczenia, dwustanowiskowego dla 2 pracowników, pomieszczenie odnowiono, zamontowano nowe drzwi do pomieszczenia o szerokości 90 cm, umożliwiające szerszy dostęp |
|  | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności cyfrowej, informacyjno – komunikacyjnej oraz architektonicznej. | Aktualizowanie na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Kolbuszowej informacji adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami. | Specjalista ds. Administracyjnych | w całym okresie działania |
|  | Popularyzacja wśród pracowników Sądu informacji dotyczącej zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | - Bieżące monitorowanie aktualnych informacji i przepisów z zakresu dostępności. - Bieżące przekazywanie informacji pracownikom Sądu . | Specjalista ds. Administracyjnych | w całym okresie działania |
|  | Realizacja art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | - Opracowanie wzoru wniosku o zapewnienie dostępności. - Opracowanie procedury przyjmowania i rozpatrywania wniosków w ramach postępowania skargowego o zapewnienie dostępności. | Specjalista ds. Administracyjnych | Zadanie wdrożono częściowo. , a w pozostałym zakresie zostanie wdrożone w 2025 r. |
|  | Opracowanie i wdrożenie procedury ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami | 1.zgromadzenie i opracowanie niezbędnych materiałów w przedmiotowym zakresie 2.udostępnienie informacji pracownikom sądu; | Specjalista ds. Administracyjnych | 2025 r. |

Kolbuszowa, dnia 31.03.2025 roku.                                                                                                                                          Na oryginale właściwe podpisy: